План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в Ельцовском районе

(тыс.руб.)

| № п/п п/п | Наименование проекта, место расположения | Срок реализации (годы) | Источники финансирования | Объем инвестиций | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в целом по проекту | план на 2016 г. | план на 2017 год | план на последующие годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Объекты инженерной инфраструктуры |
| 1. Водоснабжение |
| 1.1. | Развитие систем водоснабжения с. Ельцовка | 2015 -2018 | краевой, местный бюджет | 45000,0 | 870,0 | 0 | 44190,0 | Строительство новых водопроводных сетей, реконструкция имеющихся сетей, бурение скважин |
| 1.2 | Участие в реализации ДЦП «Устойчивое развитие сельских территорий РФ на 2014-2017 и на период до 2020 года» Реконструкция водопроводных сетей в с.Мартыново | 2016 | федеральный краевой, местный | 7200,0 |  | 7200,0 |  | Строительство и реконструкция водопроводных сетей и скважины |
| 2.Теплоснабжение |
| 2.1. | Развитие систем теплоснабжения с.Ельцовка | 2015-2018 | краевой, местный бюджет | 76000,0 | 1400,0 | 25000,0 | 49600 | Установка 2 модульных котельных, строительство и реконструкция тепловых сетей |
| II. Социальная инфраструктура и благоустройство |
| 1. | Выборочный капитальный ремонт Ельцовской средней школы | 2016-2018 | краевой, местный бюджет | 56000,0 | 0 | 25000,0 | 31000,0 | Выборочный капитальный ремонт столовой, спортивного зала, мастерских и двухэтажной части здания школы |
| 2 | Разработка ПСД на ремонт детского сада «Солнышко» | 2016 | краевой, местный бюджет | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |
| 3 | Участие в реализации ДЦП «Устойчивое развитие сельских территорий РФ на 2014-2017 и на период до 2020 года» Строительство спортивной площадки по ул. Садовая | 2016-2018 | федеральный краевой, местный | 800,0 |  | 800,0 |  |  |
| 4 | Строительство парковой зоны в с.Мартыново | 2016 | краевой, местный бюджет | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
| 5 | Создание условий для последовательного обеспечения населения жильем (индивидуальное строительство) | 2016-2017 | внебюджетные средства |  |  |  |  | Строительство жилья, повышение обеспеченности жильем населения |
| III.Объекты транспортной инфраструктуры |
| 1. | Капитальный ремонт муниципальных дорог | 2016-2018 | краевой, муниципальный бюджеты | 12021,0 | 2309,0 | 2400,0 | 7312 | Ремонт дорог |
| 2 | Капитальный ремонт региональных дорог | 2016-2018 | краевой бюджет | 100000,0 | 50000,0 | 30000,0 | 20000,0 | Ремонт дорог регионального значения, трасса Бийск-Новокузнецк |
| IV. Объекты агропромышленного комплекса |
| 1 | Развитие мясного животноводства в с. Верх-Неня | 2016-2018 | внебюджетные средства | 1700,0 | 1500,0 | 200,0 |  | Приобретение 200 голов КРС и реконструкция животноводческого комплекса |