Отчет

о реализации внебюджетных инвестиционных проектов по Ельцовскому району

в   2015-2016 году

| № п/п | Наименование проекта | Сроки реализации проекта | Ход реализации проекта (приобретение оборудования, установка и монтаж, реконструкция здания, пр.) | Стоимость проекта, тыс. руб. | Фактически профинансировано | Оценка экономической эффективности привлечения инвестиций в реализуемые проекты (создание новых рабочих мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие животноводства КФХ Дериглазов А.Г. с. Верх-Неня | 2015-2016 гг | Получен грант, как начинающий фермер, закуплено 80 голов КРС | 1670,0 | 1200,0 | Будет создано новых рабочих мест – 8; возрастут налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. |
| 2 | Открытие банкетного зала и гостиницы ИП Ширяев В.Ю. с. Ельцовка | 2015-2016 г | Частично приобретено оборудование. Проводятся работы по обустройству канализации и водоснабжения, благоустройство территории. | 700,0 | 600,0 | Развитие в районе услуг гостиниц и общественного питания. Будет создано новых рабочих мест – 4; возрастут налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. |
| 3 | Капитальный ремонт спортивного зала ИП Попов А.В. с. Ельцовка | 2016 | Замена кровля на здании спортзала. Проводится система отопления. Планируется строительство хоккейной коробки | 1200,0 | 1200,0 | Развитие спорта в районе, увеличение площадных спортивных объектов, увеличение жителей, занимающихся спортом. Будет создано новых рабочих мест – 2; возрастут налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. |
| 4 | Развитие услуг автомобильного сервиса ИП Емельянов В.А. | 2015 | Ремонт помещений автомастерской, приобретение нового оборудования | 560,0 | 560,0 | Развитие в районе услуг по ремонту, техническому обслуживанию автомобилей. Создано три рабочих места. Возрастут налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. |
| 5 | Развитие услуг жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по сбору твердых бытовых отходов ИП Прасолов Д.В. | 2016 | Обустройство полигона твердых бытовых отходов, приобретение трактора | 1100,0 | 740,0 | Развитие жилищно-коммунальных услуг. Возрастут налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. |

Инвестиционный уполномоченный                                                                          Е.В. Ширяева